# 5. План работ по месяцам

Период: июль - декабрь 2026 года. Платформа НК ЛАБ для карточек товаров в Национальном каталоге и маркировке одежды.

## Июль 2026

Фокус месяца: техническое проектирование веб-платформы и подготовка пилотов.

- Составить техническое задание на MVP: импорт Excel/CSV, разбиение на вариации, валидатор атрибутов.

- Начать разработку веб-платформы: базовый интерфейс, загрузка номенклатуры, черновая структура карточки товара.

- Провести переговоры с 2-3 потенциальными пилотными клиентами среди импортеров одежды и селлеров маркетплейсов.

- Собрать первый словарь атрибутов и вариаций для основных категорий одежды.

Результат: Техническое задание готово, начата разработка платформы, определены кандидаты в пилоты.

## Август 2026

Фокус месяца: запуск разработки и первый пилот.

- Реализовать в веб-платформе модуль импорта номенклатуры и построения вариаций по цвету, размеру и полу.

- Подключить первого пилотного клиента и загрузить его реальный ассортимент в тестовом контуре.

- Учесть вступление в силу полного запрета продажи немаркированной одежды с 1 августа 2026 года.

- Начать сбор типичных ошибок в карточках для будущего валидатора.

Результат: MVP-платформа принимает первые реальные данные, запущен первый пилот.

## Сентябрь 2026

Фокус месяца: валидатор атрибутов, GTIN и РД.

- Добавить в платформу проверку обязательных атрибутов, полноты GTIN и структуры РД до подачи в НК.

- Реализовать очередь задач оператора для спорных карточек.

- Подключить второго пилотного клиента - маркетплейс-селлера с несколькими SKU.

- Провести первую сверку карточек пилотов с требованиями Национального каталога.

Результат: Платформа проверяет карточки до отправки в НК, работают два пилота.

## Октябрь 2026

Фокус месяца: интеграция с Национальным каталогом и накопление данных.

- Подключить API Национального каталога для проверки и выгрузки карточек.

- Обработать через платформу первые 100-150 карточек пилотных клиентов.

- Начать формировать датасет спорных карточек для дальнейшей автоматизации.

- Собрать обратную связь пилотов и внести правки в интерфейс веб-платформы.

Результат: Платформа синхронизируется с НК, накоплен первый массив обработанных карточек.

## Ноябрь 2026

Фокус месяца: третий пилот и подготовка к заказу кодов.

- Подключить третьего пилотного клиента и довести число пилотов до трех.

- Добавить в платформу интерфейс подготовки к заказу кодов маркировки, без полной автоматизации.

- Довести число обработанных карточек до 300-400.

- Зафиксировать метрики: время создания карточки, доля автозаполнения, доля возвратов на доработку.

Результат: Работают три пилота, собраны первые метрики платформы.

## Декабрь 2026

Фокус месяца: итоги этапа 1 и подготовка к этапу 2.

- Довести количество обработанных карточек до 300-500 и собрать библиотеку шаблонов по 3-5 категориям одежды.

- Подготовить отчет по пилотам: результаты, ошибки, экономика и отзывы клиентов.

- Свести предварительную unit-экономику проекта по итогам пилотов.

- Сформировать список задач этапа 2: интеграция с 1С/ERP, заказ кодов маркировки, печать этикеток.

Результат: Этап 1 завершен, MVP подтвержден тремя пилотами, готов план этапа 2.